

ERAF projekts

„**Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada**

**Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā**”

Tukuma novada pašvaldības Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde 2013.gada 27.septembrī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/111/108) īstenošanu.

Ņemot vērā, ka projekta īstenošana nav iespējama 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas, paredzēts termiņa pagarinājums līdz 24 mēnešiem un projektu īstenot līdz 26.09.2015.

Projekta mērķis ir droša dzeramā ūdens ieguve pietiekamā daudzumā un nepārtraukta tā piegāde, ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana, droša notekūdeņu savākšana un nogāde uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, kvalitatīva notekūdeņu attīrīšana.

Projektā paredzēts ierīkot jaunu ūdens ņemšanas vietu, veikt ūdenstorņa rekonstrukciju, izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu staciju, pārbūvēt spiediena dzēšanas kameru un izbūvēt jaunus kanalizācijas un ūdensvada tīklus.

2013.gada decembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Firma L4” par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību. Tehniskā projekta izstrāde pabeigta 2014.gada jūnijā un SIA „Aparde” veica iepriekšminētā tehniskā projekta ekspertīzi.

2014.gada 18.jūlijā tika izsludināt būvniecības iepirkums – atklāts konkurss „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā” (iepirkuma identifikācijas Nr.TND–2014/51/ERAF) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 22.septembrim. Iepirkumu komisija izvērtēs iesniegtos pretendentu piedāvājumus un tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar uzvarētāju par būvdabru veikšanu, saskaņā ar SIA „Firma L4” izstrādāto tehnisko projektu.

2014.gada 4.septembrī izsludināts iepirkums „Būvuzraudzības veikšana objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā””. Iepirkums noslēdzās 19.septembrī un tiek vērtēti iesniegtie pretendentu finanšu un atbilstības piedāvājumi.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 619 412,14, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 500 000. No attiecināmajām izmaksām Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 85% jeb EUR 425 000. Pārējais finansējums jānodrošina pašvaldībai.

*Sagatavots 22.09.2014.*

*Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Dace Zvagule*



**Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā”**

Tukuma novada pašvaldības Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde 2013.gada 27.septembrī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/111/108) īstenošanu.

Projekts tika iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātas atlases projektu konkursā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātē *„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.*

**Projekta mērķis**

Droša dzeramā ūdens ieguve pietiekamā daudzumā un nepārtraukta tā piegāde, ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana, droša notekūdeņu savākšana un nogāde uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, kvalitatīva notekūdeņu attīrīšana.

**Projekta īstenošanas laiks 27.09.2013. – 26.09.2015.**

**Projekta izmaksas 619 412,14 EUR**, tajā skaitā attiecināmās izmaksas 500 000 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums **85%**. Pārējo finansējumu nodrošina pašvaldība.

**Projektā ir plānotas šādas aktivitātes:**

***1. Būvniecība -*** ierīkot jaunu ūdens ņemšanas vietu (1 akas izbūve ar 250 m urbuma dziļumu), veikt ūdenstorņa rekonstrukciju, izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu staciju, pārbūvēt spiediena dzēšanas kameru un izbūvēt jaunus kanalizācijas (1100m) un ūdensvada (680m) tīklus.

***2. Būvuzraudzība****;*

***3. Projektēšana, būvprojekta ekspertīze un autoruzraudzība****;*

***4. Publicitātes pasākumi.***

(Informācija sagatavota 11.12.2014.)

**Projekta aktualitātes**

2013.gada decembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Firma L4” par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību. Tehniskā projekta izstrāde tika pabeigta 2014.gada jūnijā un SIA „Aparde” veica iepriekšminētā tehniskā projekta ekspertīzi. Šobrīd SIA „Firma L4” nodrošina autoruzraudzību – veikto būvdarbu atbilstību izstrādātajam tehniskajam projektam.

2014.gada 18.jūlijā tika izsludināt būvniecības iepirkums – atklāts konkurss „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā” (iepirkuma identifikācijas Nr.TND–2014/51/ERAF) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 22.septembrim. Iepirkumu komisija izvērtēja iesniegtos pretendentu piedāvājumus un pieņēma lēmumu par līguma slēgšanu ar uzvarētāju SIA „Būvenergo A”. Būvdarbu līgums tika noslēgts šā gada 20.novembrī ar darbu izpildes termiņu līdz 2015.gada 8.jūnijam. Būvatļauja ir izdota 11.novembrī.

Būvdarbu norisi uzraudzīs būvuzraugi no SIA „Jurēvičs un partneri”. SIA tika noteikta par uzvarētāju 2014.gada 4.septembrī izsludinātajā iepirkumā „Būvuzraudzības veikšana objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā””. Iepirkums noslēdzās 19.septembrī

**

(Informācija atjaunota 11.12.2012.)

**Kontaktpersona:** Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.